FATEC ITAPIRA

Desenvolvimento de Software Multiplataforma — Projeto Integrador

# LUVIA

Plataforma de Mentoria em Comunicação Profissional Bilíngue

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS (PI-2)

Stack: PHP 8, MySQL 8, HTML5, CSS3 e Git/GitHub

Autores: Pedro, Eliabe, Bruno, Leandro, Isac e Felipe

Orientador: Prof. Pedro Ramires

Cliente/Parceira: Lilian Mesquita Ambrósio

Itapira — SP · Outubro de 2026

# SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. VISÃO DO PRODUTO

3. PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO

4. DETALHAMENTO DAS HISTÓRIAS DE USUÁRIO

5. REQUISITOS FUNCIONAIS

6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

7. ATORES E CASOS DE USO

8. DIAGRAMA DE ATIVIDADES

9. MODELAGEM DE DADOS

10. ARQUITETURA E SEGURANÇA

11. CRONOGRAMA E ENTREGAS

12. VIABILIDADE

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

# 1. INTRODUÇÃO

O Luvia é uma plataforma web de gestão de mentorias voltada para profissionais que atuam com comunicação profissional bilíngue — especificamente no ensino de inglês e português corporativo para executivos de alto padrão (high ticket).

Diferentemente de plataformas genéricas de agendamento ou de ambientes virtuais de aprendizagem (como Google Classroom ou Microsoft Teams), o Luvia foi concebido para resolver um problema específico: a descentralização operacional de mentores autônomos que gerenciam suas atividades com planilhas manuais, cadernos físicos, conversas dispersas no WhatsApp e trocas de e-mail.

O sistema centraliza, em uma única plataforma web, as principais operações do mentor: agenda de aulas, controle financeiro, gestão de alunos e leads, repositório de conteúdos, diário de bordo e acompanhamento do progresso pedagógico. Para o aluno, oferece um portal mobile-first simplificado, com foco na 'visão do dia' — próxima aula, tarefas pendentes, link de acesso e estado de pagamento.

O projeto está sendo desenvolvido no contexto do Projeto Integrador (PI-2) do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma da FATEC Itapira, com validação e homologação inicial conduzidas em conjunto com a mentora Lilian Mesquita Ambrósio.

## 1.1 Objetivo do documento

Este documento tem como objetivo descrever, de forma clara, organizada e detalhada, os requisitos funcionais e não funcionais do sistema Luvia. Ele serve como referência oficial para todas as etapas do projeto de software — planejamento, desenvolvimento, testes, validação e entrega final.

O documento destina-se principalmente à equipe de desenvolvimento, ao orientador e à cliente/parceira (Lilian Mesquita). Cada público utiliza o documento para diferentes finalidades:

Equipe de desenvolvimento: planejamento, implementação, testes e manutenção;

Orientador: acompanhamento acadêmico e avaliação;

Cliente/parceira: validação, homologação e aprovação do sistema.

## 1.2 Justificativa

O mercado de mentoria em comunicação profissional — especialmente voltado para executivos de alto padrão — caracteriza-se pela alta exigência de personalização e acompanhamento contínuo. No entanto, a operação desse modelo frequentemente esbarra em ineficiências operacionais.

Atualmente, os mentores gerenciam suas operações utilizando ferramentas descentralizadas e predominantemente manuais:

Planilhas eletrônicas desconectadas;

Cadernos físicos de anotações;

Conversas dispersas no WhatsApp;

Trocas de e-mail;

Ferramentas genéricas de calendário.

Essa fragmentação gera consequências críticas para a eficiência do negócio e para a experiência do aluno:

Perda de conteúdo e links: dificuldade em localizar gravações de aulas e materiais;

Inexistência de controle de tarefas: ausência de mecanismo centralizado;

Falta de histórico acadêmico: inexistência de linha do tempo unificada;

Gestão financeira vulnerável: risco de esquecimento de prazos;

Rastreabilidade de ausências: dificuldade em documentar cancelamentos.

## 1.3 Objetivo do sistema

Centralizar a gestão operacional de mentores de comunicação profissional bilíngue, integrando agenda, finanças, conteúdos e progresso dos alunos em uma única plataforma web — sem substituir o WhatsApp como canal de comunicação.

O sistema é composto por duas visões principais:

Visão do Mentor (Desktop): ambiente administrativo completo;

Visão do Aluno (Mobile-first): portal simplificado com a 'visão do dia'.

## 1.4 Benefícios

Para o mentor:

Controle centralizado de leads, clientes, conteúdos e pagamentos;

Economia de tempo e organização empresarial;

Visão clara do progresso de cada aluno;

Redução de erros de agenda;

Base para escalabilidade do negócio.

Para o aluno:

Visão clara do dia (próxima aula, tarefas, link, pagamento);

Acesso rápido a gravações e materiais;

Acompanhamento do próprio progresso.

## 1.5 Escopo

O que está dentro do escopo (In-Scope):

Cadastro e gestão unificada de utilizadores (Administrador, Mentor e Aluno);

Perfis de estudantes e captação de leads;

Gestão de agendas com identificação automática de horários nobres;

Registro de aulas com links de gravação;

Gestão de cancelamentos com motivo e autoria;

Módulo de tarefas rápidas;

Controle financeiro simplificado;

Etapas de progresso do curso;

Diário de bordo por aluno;

Portais diferenciados (mobile-first / desktop);

Notificações diárias consolidadas;

Gestão colaborativa com Git e GitHub.

O que está fora do escopo (Out-of-Scope):

Hospedagem direta e upload de arquivos grandes;

Chat interno em tempo real;

Gateways de pagamento nativos;

Aplicativo mobile nativo;

Integrações com APIs externas de mensagens;

Relatórios estatísticos preditivos.

## 1.6 Público-alvo

| Perfil | Descrição |
| --- | --- |
| Mentor | Profissional autônomo em mentoria bilíngue para executivos high ticket. |
| Aluno | Executivo high ticket, com acesso diário limitado (3 a 10 minutos). |
| Administrador | Responsável pela gestão da plataforma. |

## 1.7 Stack tecnológica

| Camada | Tecnologia |
| --- | --- |
| Backend | PHP 8 |
| Base de dados | MySQL 8 (InnoDB, utf8mb4) |
| Frontend | HTML5 e CSS3 |
| Controle de versão | Git e GitHub |
| Arquitetura | MVC simplificado |
| Segurança | PDO, password_hash, sessões seguras, .htaccess, .env |

# 2. VISÃO DO PRODUTO

## 2.1 Contexto e definição do problema

O mercado de mentoria em comunicação profissional para executivos high ticket exige personalização, acompanhamento contínuo e confidencialidade. No entanto, a operação atual dos mentores é marcada por ferramentas descentralizadas, processos manuais e informações fragmentadas entre WhatsApp, e-mail, planilhas e cadernos.

## 2.2 Solução proposta

Para sanar essas problemáticas, o Luvia propõe uma plataforma web enxuta e intuitiva, com foco em centralização, integração, experiência mobile-first para o aluno e escalabilidade multi-mentor.

## 2.3 Contexto multi-mentor

O sistema foi concebido de forma escalável para suportar múltiplos mentores. A validação e homologação inicial serão conduzidas em conjunto com a mentora Lilian Mesquita Ambrósio.

## 2.4 Benefícios esperados

Facilidade de acesso e usabilidade;

Agilidade em cadastro, agendamento e acompanhamento;

Redução de erros de agenda;

Centralização de dados;

Maior confiança e segurança (LGPD);

Base para escalabilidade.

## 2.5 Restrições e premissas

Restrições:

Custos limitados com infraestrutura;

Prazo do semestre letivo (12 semanas);

Conformidade com LGPD, Marco Civil, Direitos Autorais e CDC;

Stack obrigatória: PHP, MySQL, HTML, CSS, Git/GitHub;

Arquitetura MVC em camadas.

Premissas:

Acesso à internet e dispositivos compatíveis;

Disponibilidade contínua da equipe;

Hospedagem compatível com testes;

Dados fictícios ou anonimizados em testes.

## 2.6 Identidade visual (Luvia)

| Cor | Hex | Significado |
| --- | --- | --- |
| Amarelo lunar | #fff5c0 | Destaque, iluminação, caminho |
| Azul serene | #1a182d | Fundo, serenidade, confiança |
| Verde floresta | #5c715e | Crescimento, aconchego, elegância |

Metáfora visual: 'A LUA (amarela) realça o caminho a se trilhar durante sua jornada de aprendizado na floresta ESCURA (azul) em direção ao CRESCIMENTO (verde).'

# 3. PRODUCT BACKLOG PRIORIZADO

O Product Backlog do Luvia foi estruturado a partir dos 20 Requisitos Funcionais definidos na documentação oficial do projeto.

## 3.1 Critérios de priorização

| Faixa | Classificação | Significado |
| --- | --- | --- |
| 90–100 | Must Have | Essencial para o MVP |
| 70–89 | Should Have | Importante, mas não bloqueante |
| 50–69 | Could Have | Desejável, se houver tempo |
| 0–49 | Won't Have (agora) | Fora do MVP |

## 3.2 Backlog completo

| ID | User Story | Prioridade | SP | RF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Cadastro de utilizadores com perfis distintos | 100 | 8 | RF01 |
| US02 | Agendamento de aulas e entrevistas | 100 | 8 | RF06 |
| US03 | Identificação automática de horários nobres | 95 | 5 | RF07 |
| US04 | Cancelamento com motivo e autoria | 90 | 5 | RF08 |
| US05 | Armazenamento de links de gravação | 90 | 3 | RF09 |
| US06 | Autenticação segura com hash de senha | 100 | 5 | RF02 |
| US07 | Registro de logs de acesso (IP e User Agent) | 95 | 5 | RF03 |
| US08 | Gestão de alunos | 90 | 5 | RF04 |
| US09 | Gestão de leads | 85 | 5 | RF05 |
| US10 | Controle de frequência dos alunos | 85 | 3 | RF11 |
| US11 | Atribuição e atualização de tarefas | 80 | 5 | RF12 |
| US12 | Etapas de progresso do curso | 80 | 5 | RF13 |
| US13 | Controle financeiro simplificado | 95 | 8 | RF14 |
| US14 | Baixa de pagamento via procedure | 90 | 5 | RF16 |
| US15 | Diário de bordo por aluno | 75 | 3 | RF17 |
| US16 | Portal mobile-first do aluno | 90 | 8 | RF18 |
| US17 | Portal desktop do mentor | 90 | 8 | RF19 |
| US18 | Notificações diárias consolidadas | 70 | 5 | RF20 |
| US19 | Relatórios financeiros e de progresso | 65 | 5 | — |
| US20 | Histórico acadêmico do aluno | 70 | 5 | — |

## 3.3 Resumo do backlog

| Classificação | Quantidade | Story Points |
| --- | --- | --- |
| Must Have (90–100) | 12 US | 72 SP |
| Should Have (70–89) | 7 US | 33 SP |
| Could Have (50–69) | 1 US | 5 SP |
| TOTAL | 20 US | 110 SP |

# 4. DETALHAMENTO DAS HISTÓRIAS DE USUÁRIO

## 4.1 US01 — Cadastro de utilizadores com perfis distintos

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Cadastro de utilizadores com perfis distintos |
| História | Como administrador, quero cadastrar utilizadores com perfis distintos (administrador, mentor e aluno), para que cada um tenha acesso às funcionalidades adequadas ao seu papel. |
| Prioridade | Alta (100) |
| Estimativa | 8 SP |
| RF vinculado | RF01 |

Critérios de aceitação:

Cadastro com nome, e-mail, CPF e senha;

E-mail válido e único;

CPF válido e único;

Perfil restrito a administrador, mentor ou aluno;

Senha armazenada com hash seguro;

Confirmação de cadastro;

Bloqueio de cadastro com campos vazios.

Regras de negócio:

Não permitir e-mails duplicados;

Não permitir CPF duplicado;

Apenas administradores criam contas de mentor e administrador;

Alunos podem se autocadastrar.

## 4.2 US02 — Agendamento de aulas e entrevistas

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Agendamento de aulas e entrevistas |
| História | Como mentor, desejo agendar aulas e entrevistas para organizar minha agenda e acompanhar meus compromissos. |
| Prioridade | Alta (100) |
| Estimativa | 8 SP |
| RF vinculado | RF06 |

Critérios de aceitação:

Criação de novo agendamento;

Vínculo com aluno ou LEAD;

Marcação correta de data e hora;

Alteração de status (agendada, realizada, cancelada, reposta);

Exibição na consulta da agenda;

Identificação automática de horários nobres;

Bloqueio de agendamento duplo.

Regras de negócio:

Agendamentos criados apenas por mentores;

Horário nobre: 18h–22h em dias úteis;

Cancelamentos registram motivo e autoria.

## 4.3 US03 — Identificação automática de horários nobres

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Identificação automática de horários nobres |
| História | Como mentor, quero que o sistema identifique automaticamente os horários nobres, para priorizar os períodos de maior valor estratégico. |
| Prioridade | Alta (95) |
| Estimativa | 5 SP |
| RF vinculado | RF07 |

Critérios de aceitação:

Marcação automática do campo horario_nobre;

Regra configurável pelo administrador;

Visualização clara no painel do mentor;

Armazenamento como BOOLEAN.

Regras de negócio:

Padrão: dias úteis entre 18h e 22h;

Fins de semana e feriados configuráveis;

Regra ajustável por mentor.

## 4.4 US04 — Cancelamento de agendamento com rastreabilidade

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Cancelamento de agendamento com rastreabilidade |
| História | Como mentor, quero registrar o motivo de cancelamento e a autoria da alteração em um agendamento, para manter a rastreabilidade das ausências. |
| Prioridade | Alta (90) |
| Estimativa | 5 SP |
| RF vinculado | RF08 |

Critérios de aceitação:

Cancelamento de agendamento;

Motivo obrigatório;

Registro de autoria (aluno ou mentor);

Execução via sp_cancelar_agendamento;

Possibilidade de marcar como reposta.

Regras de negócio:

Cancelamento até X horas antes (configurável);

Motivo obrigatório;

Autoria restrita a aluno ou mentor (ENUM).

## 4.5 US05 — Armazenamento de links de gravação

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Armazenamento de links de gravação |
| História | Como mentor, quero armazenar o link de gravação de cada aula, para que o aluno possa acessá-lo posteriormente. |
| Prioridade | Alta (90) |
| Estimativa | 3 SP |
| RF vinculado | RF09 |

Critérios de aceitação:

Cadastro de link por aula;

Armazenamento no campo link_gravacao;

Visualização pelo aluno no portal;

Edição pelo mentor após a aula.

Regras de negócio:

Sistema não hospeda arquivos;

Links externos permitidos;

URL validada.

## 4.6 US06 — Autenticação segura com hash de senha

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Autenticação segura com hash de senha |
| História | Como mentor, quero realizar autenticação segura com hash de senha, para proteger meu acesso ao sistema. |
| Prioridade | Alta (100) |
| Estimativa | 5 SP |
| RF vinculado | RF02 |

Critérios de aceitação:

Login com e-mail e senha;

Senhas com hash (password_hash);

Sessões seguras;

Bloqueio de acesso a páginas restritas;

Redirecionamento conforme perfil.

Regras de negócio:

Limite de tentativas falhas;

Expiração de sessão por inatividade;

Logout destrói sessão.

## 4.7 US07 — Registro de logs de acesso

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Registro de logs de acesso |
| História | Como administrador, quero registrar logs de acesso (IP e User Agent), para atender ao Marco Civil da Internet e garantir auditoria. |
| Prioridade | Alta (95) |
| Estimativa | 5 SP |
| RF vinculado | RF03 |

Critérios de aceitação:

Registro de usuário, IP, User Agent, ação e data/hora;

Execução via sp_registrar_log;

Visualização apenas por administradores;

Logs imutáveis.

Regras de negócio:

Retenção conforme Marco Civil;

IP armazenado como VARCHAR(45);

Ações: login, logout, cadastro, alteração, exclusão.

## 4.8 US08 — Gestão de alunos

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Gestão de alunos |
| História | Como mentor, quero gerenciar meus alunos, para manter o cadastro atualizado e organizado. |
| Prioridade | Alta (90) |
| Estimativa | 5 SP |
| RF vinculado | RF04 |

Critérios de aceitação:

Cadastrar, editar, ativar e inativar alunos;

Vínculo com usuario_id;

Campos: nicho, data_inicio, contrato_link, direito_imagem, desconto_imagem, ativo;

Exibir lista de alunos ativos;

Alunos inativos não aparecem em novas agendas.

Regras de negócio:

Apenas mentores gerenciam alunos;

Consentimento de direito de imagem obrigatório (LGPD);

Aluno pode ser inativado sem ser excluído.

## 4.9 US09 — Gestão de leads

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Gestão de leads |
| História | Como mentor, quero gerenciar meus leads, para converter interessados em alunos ativos. |
| Prioridade | Média-alta (85) |
| Estimativa | 5 SP |
| RF vinculado | RF05 |

Critérios de aceitação:

Cadastrar, editar e converter leads em alunos;

Campos: nome, contato, origem, status, observação;

Exibir lista por status;

Conversão cria registro em alunos.

Regras de negócio:

Status: novo, contatado, negociando, convertido, perdido;

Leads não convertidos permanecem para follow-up;

Origem registrada (indicação, Instagram, LinkedIn).

## 4.10 US13 — Controle financeiro simplificado

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Controle financeiro simplificado |
| História | Como mentor, quero gerenciar o controle financeiro (pagamentos, vencimentos, status), para evitar esquecimentos de prazos. |
| Prioridade | Alta (95) |
| Estimativa | 8 SP |
| RF vinculado | RF14 |

Critérios de aceitação:

Cadastrar lançamentos (descrição, valor, vencimento);

Controlar status (pendente, pago, atrasado);

Visualizar vencimentos próximos e atrasados;

Baixa de pagamento via sp_marcar_pago;

Aluno visualiza estado de pagamento no portal.

Regras de negócio:

Status 'atrasado' calculado automaticamente;

Baixa registra data e forma de pagamento;

Apenas mentores podem dar baixa.

## 4.11 US16 — Portal mobile-first do aluno

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Portal mobile-first do aluno |
| História | Como aluno, quero acessar um portal mobile-first com a 'visão do dia', para acompanhar minha rotina em poucos minutos. |
| Prioridade | Alta (90) |
| Estimativa | 8 SP |
| RF vinculado | RF18 |

Critérios de aceitação:

Portal responsivo e otimizado para mobile;

Visão do dia: próxima aula, tarefas, link, pagamento;

Acesso ao link da aula com um clique;

Visualização de progresso e histórico;

Carregamento inferior a 2 segundos.

Regras de negócio:

Design focado em acesso de 3 a 10 minutos;

Interface limpa (paleta Luvia);

Sem funcionalidades administrativas.

## 4.12 US17 — Portal desktop do mentor

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Título | Portal desktop do mentor |
| História | Como mentor, quero acessar um portal desktop com visão administrativa completa, para gerenciar minhas operações com eficiência. |
| Prioridade | Alta (90) |
| Estimativa | 8 SP |
| RF vinculado | RF19 |

Critérios de aceitação:

Acesso a: agenda, alunos, leads, financeiro, tarefas, diário, progresso, gravações;

Dashboard com visão consolidada;

Alternância entre visões;

Interface otimizada para desktop.

Regras de negócio:

Funcionalidades administrativas completas;

Separação clara entre mentor e aluno;

Uso de views SQL otimizadas.

# 5. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer. Abaixo, os 20 RFs do Luvia, agrupados por área.

## 5.1 Autenticação e Utilizadores (RF01–RF05)

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RF01 | Cadastro de utilizadores com perfis de administrador, mentor e aluno. |
| RF02 | Autenticação segura via hash de senha e sessões. |
| RF03 | Registro de logs de acesso (IP e User Agent). |
| RF04 | Gestão de alunos (cadastro, edição, inativação). |
| RF05 | Controle de leads (cadastro, edição, conversão). |

## 5.2 Agendamentos e Aulas (RF06–RF10)

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RF06 | Gestão de agendamentos de aulas e entrevistas. |
| RF07 | Identificação automática de horários nobres. |
| RF08 | Registro de motivos de cancelamento e autoria. |
| RF09 | Armazenamento de links de gravação. |
| RF10 | Controle de reposição de aulas canceladas. |

## 5.3 Acompanhamento Pedagógico (RF11–RF15)

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RF11 | Controle de frequência dos alunos. |
| RF12 | Atribuição e atualização de tarefas. |
| RF13 | Etapas de progresso do curso. |
| RF14 | Gestão financeira (pagamentos, vencimentos, status). |
| RF15 | Histórico de evolução do aluno. |

## 5.4 Procedures, Portais e Notificações (RF16–RF20)

| ID | Descrição |
| --- | --- |
| RF16 | Baixa de pagamento via procedure sp_marcar_pago. |
| RF17 | Diário de bordo por aluno. |
| RF18 | Portal mobile-first do aluno. |
| RF19 | Portal desktop do mentor. |
| RF20 | Notificações diárias consolidadas. |

# 6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais descrevem como o sistema deve se comportar. Abaixo, os 14 RNFs do Luvia.

| ID | Categoria | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Usabilidade | Interface limpa e intuitiva, adaptada ao perfil do usuário. |
| RNF02 | Compatibilidade | Conformidade com a stack PHP 8, MySQL 8, HTML5, CSS3. |
| RNF03 | Qualidade | Aplicação dos princípios DRY e KISS no código. |
| RNF04 | Integridade | Base de dados em InnoDB com charset utf8mb4. |
| RNF05 | Segurança | Proteção de credenciais via arquivo .env. |
| RNF06 | Segurança | Validação por sessões seguras com regeneração de ID. |
| RNF07 | Desempenho | Views SQL otimizadas para consultas frequentes. |
| RNF08 | Integridade | Procedures para regras críticas de negócio. |
| RNF09 | Desempenho | Tempo de carregamento inferior a 2 segundos. |
| RNF10 | Arquitetura | Padrão MVC em camadas. |
| RNF11 | Segurança | Uso restrito de PDO Prepared Statements. |
| RNF12 | Segurança | Prevenção de SQL Injection. |
| RNF13 | Segurança | Restrições de servidor via .htaccess. |
| RNF14 | Conformidade | Aderência à LGPD e Marco Civil da Internet. |

# 7. ATORES E CASOS DE USO

## 7.1 Atores do sistema

| Ator | Descrição |
| --- | --- |
| Administrador | Responsável pela gestão da plataforma, cadastros, permissões e configurações. |
| Mentor | Profissional autônomo que utiliza o sistema para gerenciar aulas, alunos, agenda, finanças e conteúdos. |
| Aluno | Executivo high ticket que utiliza o portal mobile-first para acompanhar aulas, tarefas e progresso. |

## 7.2 Diagrama de casos de uso

O diagrama de casos de uso do Luvia representa as interações entre os atores e as funcionalidades principais do sistema.

| Ator | Casos de Uso |
| --- | --- |
| Administrador | Gerenciar utilizadores, Visualizar logs de acesso, Configurar horários nobres |
| Mentor | Gerenciar alunos, Gerenciar leads, Agendar aulas, Registrar cancelamento, Armazenar links, Controlar frequência, Atribuir tarefas, Controlar finanças, Registrar diário, Acessar dashboard |
| Aluno | Fazer login, Visualizar agenda, Acessar link de gravação, Visualizar tarefas, Acompanhar progresso, Visualizar estado de pagamento |

## 7.3 Descrição dos casos de uso principais

### 7.3.1 Caso de Uso: Autenticação

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Atores | Administrador, Mentor e Aluno |
| Objetivo | Permitir que os utilizadores acessem o sistema de forma segura. |
| Pré-condição | O utilizador deve possuir cadastro ativo no sistema. |
| Pós-condição | O utilizador terá acesso às funcionalidades permitidas pelo seu perfil. |

Fluxo básico:

O utilizador acessa a tela de login;

Informa e-mail e senha;

O sistema valida as credenciais;

O sistema autentica o utilizador;

O sistema redireciona para a página inicial correspondente ao perfil.

Fluxos alternativos:

Credenciais inválidas: o sistema exibe mensagem de erro;

Utilizador não cadastrado: o sistema informa ausência de cadastro;

Esquecimento de senha: o sistema inicia o processo de recuperação.

### 7.3.2 Caso de Uso: Agendamento de Aula

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Atores | Mentor |
| Objetivo | Registrar um novo agendamento de aula ou entrevista. |
| Pré-condição | Mentor autenticado e aluno/lead cadastrado. |
| Pós-condição | O agendamento é registrado e aparece na agenda. |

Fluxo básico:

O mentor acessa a área de agendamentos;

Seleciona o aluno ou lead;

Define data, hora e tipo;

O sistema verifica conflitos de agenda;

O sistema identifica se é horário nobre;

O agendamento é salvo e aparece na agenda.

Fluxos alternativos:

Conflito de horário: o sistema bloqueia e sugere outro horário;

Aluno inativo: o sistema não permite o agendamento.

### 7.3.3 Caso de Uso: Baixa de Pagamento

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Atores | Mentor |
| Objetivo | Registrar a baixa de um pagamento no sistema. |
| Pré-condição | Lançamento financeiro cadastrado com status pendente ou atrasado. |
| Pós-condição | O lançamento passa a constar como pago. |

Fluxo básico:

O mentor acessa o módulo financeiro;

Seleciona o lançamento pendente ou atrasado;

Clica em 'Dar baixa';

O sistema executa a procedure sp_marcar_pago;

O status é atualizado para 'pago' com data e forma de pagamento.

Fluxos alternativos:

Lançamento já pago: o sistema impede nova baixa;

Erro de dados: o sistema exibe mensagem e mantém o status original.

# 8. DIAGRAMA DE ATIVIDADES

O diagrama de atividades do Luvia representa os fluxos operacionais principais, evidenciando o caminho do mentor e do aluno no sistema.

## 8.1 Fluxo do Mentor

Login → Dashboard → Seleciona ação (agenda, aluno, financeiro, etc.);

Se agendamento: verifica conflito → identifica horário nobre → salva;

Se financeiro: seleciona lançamento → executa baixa via procedure → atualiza status;

Se gestão de aluno: cadastra/edita → vincula a usuário → salva.

## 8.2 Fluxo do Aluno

Login → Portal mobile-first → 'Visão do dia';

Visualiza próxima aula, tarefas pendentes, link de acesso e estado de pagamento;

Acessa link de gravação com um clique;

Consulta histórico e progresso.

## 8.3 Fluxo do Administrador

Login → Painel administrativo → Seleciona ação (utilizadores, logs, configurações);

Gerencia utilizadores e permissões;

Visualiza logs de acesso;

Configura regras de horário nobre.

# 9. MODELAGEM DE DADOS

## 9.1 Estrutura de Tabelas (10 Entidades)

| Tabela | Campos Principais |
| --- | --- |
| usuarios | id, nome, email, cpf, senha_hash, tipo (administrador, mentor, aluno), ativo, criado_em |
| alunos | id, usuario_id, nicho, data_inicio, contrato_link, direito_imagem, desconto_imagem, ativo, criado_em |
| leads | id, nome, contato, origem, status, observacao, criado_em |
| agendamentos | id, aluno_id, lead_id, tipo, data_aula, hora_inicio, hora_fim, horario_nobre, status, motivo_cancelamento, link_gravacao, criado_em |
| frequencia | id, agendamento_id, aluno_id, presente, reposta, registrado_em |
| tarefas | id, aluno_id, agendamento_id, titulo, descricao, data_entrega, status, entregue_em, criado_em |
| etapas_curso | id, aluno_id, titulo, ordem, status, data_conclusao, criado_em |
| financeiro | id, aluno_id, descricao, valor, vencimento, status, data_pagamento, forma_pagamento, criado_em |
| diario | id, aluno_id, mentor_id, anotacao, criado_em |
| logs_acesso | id, usuario_id, ip, user_agent, acao, criado_em |

## 9.2 Dicionário de Dados Resumido

| Tabela | Campo | Tipo | Descrição / Restrição |
| --- | --- | --- | --- |
| usuarios | id | INT (PK) | Identificador único do utilizador |
| usuarios | tipo | ENUM | Restrito a administrador, mentor, aluno |
| alunos | usuario_id | INT (FK) | Chave estrangeira vinculada a usuarios |
| agendamentos | horario_nobre | BOOLEAN | Identifica automaticamente horário nobre |
| financeiro | status | ENUM | pendente, pago, atrasado |
| logs_acesso | ip | VARCHAR(45) | Registro de auditoria por IP |

## 9.3 Views SQL Oficiais (10)

vw_usuario_login

vw_aluno_portal

vw_aluno_mentor

vw_financeiro_aluno

vw_financeiro_mentor

vw_agendamento_portal

vw_agendamento_mentor

vw_tarefa_portal

vw_diario_mentor

vw_lead_mentor

## 9.4 Stored Procedures Oficiais (3)

| Procedure | Assinatura | Função |
| --- | --- | --- |
| sp_marcar_pago | IN p_financeiro_id INT, IN p_data DATE | Dar baixa em pagamento |
| sp_cancelar_agendamento | IN p_agendamento_id INT, IN p_motivo TEXT, IN p_autor ENUM | Cancelar agendamento com motivo e autoria |
| sp_registrar_log | IN p_usuario_id INT, IN p_ip VARCHAR(45), IN p_user_agent VARCHAR(255), IN p_acao VARCHAR(100) | Registrar log de acesso |

# 10. ARQUITETURA E SEGURANÇA

## 10.1 Arquitetura MVC

O sistema adota o padrão MVC simplificado, com separação clara entre Model, View e Controller, apoiado por camadas de segurança.

## 10.2 Camadas de Segurança (10 barreiras)

Sessão Segura (regeneração de ID);

PDO Prepared Statements;

Hash de senhas (password_hash);

Isolamento de Views;

Stored Procedures para regras críticas;

Variáveis de ambiente (.env);

Regras no .htaccess;

Auditoria por Logs;

Saneamento de Entradas;

Integridade Referencial no InnoDB.

## 10.3 Conformidade Legal

| Lei | Descrição |
| --- | --- |
| LGPD (Lei nº 13.709/2018) | Coleta restrita ao necessário e consentimento para direitos de imagem. |
| Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998) | Proteção da propriedade intelectual do código-fonte. |
| Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) | Guarda obrigatória de registros de acesso. |
| Código de Defesa do Consumidor (CDC) | Transparência financeira e contratual. |

# 11. CRONOGRAMA E ENTREGAS

O cronograma do Luvia está organizado em 12 semanas, divididas em 5 milestones (M1 a M5).

| Milestone | Semanas | Entregas |
| --- | --- | --- |
| M1 | 1 a 2 | Requisitos, modelagem relacional, DER e configuração do GitHub. |
| M2 | 3 a 5 | Configuração do ambiente base, autenticação segura e gestão de utilizadores. |
| M3 | 6 a 8 | Módulos de agendamento, horários nobres, links de gravação e tarefas. |
| M4 | 9 a 10 | Módulo financeiro com procedures, diário de bordo e views SQL. |
| M5 | 11 a 12 | Testes integrados, ajustes mobile-first, deploy, documentação e apresentação final. |

# 12. VIABILIDADE

## 12.1 Viabilidade Técnica

O projeto apresenta alta viabilidade técnica, uma vez que a stack utilizada (PHP, MySQL, HTML, CSS, Git/GitHub) integra o currículo da FATEC e resolve dores cotidianas reais.

## 12.2 Viabilidade Operacional

A infraestrutura é leve, baseada em tecnologias abertas e amplamente suportadas no mercado, dispensando investimentos elevados.

## 12.3 Viabilidade Econômica

| Item | Valor |
| --- | --- |
| Mão de obra técnica equivalente | R$ 2.900,00 |
| Hospedagem e domínio anual | R$ 220,00 |
| Materiais | R$ 75,00 |
| TOTAL | R$ 3.195,00 |

## 12.4 Esforço Produtivo

6 integrantes × 8 horas/semana × 12 semanas = 576 horas totais de engenharia e desenvolvimento colaborativo.

# 13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

## 13.1 Limites da versão proposta

A versão apresentada contempla apenas as funcionalidades essenciais definidas para o MVP. Recursos mais avançados, como integração com APIs externas, aplicativo mobile nativo, gateways de pagamento e relatórios preditivos, ficaram fora do escopo inicial.

## 13.2 Trabalhos futuros

Integração com APIs de mensagens instantâneas;

Relatórios estatísticos preditivos;

Aplicativo mobile nativo;

Gateway de pagamento integrado.

## 13.3 Conclusão

O projeto Luvia atinge com excelência os objetivos propostos para o Projeto Integrador da FATEC, resolvendo o problema real da descentralização operacional de mentores de executivos high ticket. A documentação, a modelagem e a arquitetura refletem um nível profissional de engenharia de software, com foco em segurança, conformidade legal e experiência do utilizador.

# 14. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

FINOCCHIO JÚNIOR, J. PM Canvas: Como desenhar projetos melhores. São Paulo: Elsevier, 2013.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF, 2018.

# 15. TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

## 15.1 Por que o levantamento de requisitos vai além de 'perguntar ao cliente'

O levantamento de requisitos não se resume a perguntar ao cliente o que ele deseja. Na prática, os clientes raramente conseguem expressar todas as suas necessidades de forma clara ou completa, frequentemente desconhecem as limitações técnicas do sistema, e costumam confundir processos formais com a forma como o trabalho realmente acontece no dia a dia. Além disso, diferentes stakeholders possuem visões conflitantes sobre o mesmo problema, exigindo do analista um papel ativo de negociação, descoberta e conciliação de interesses — e não apenas de anotador de pedidos.

## 15.2 As quatro etapas do levantamento

| Etapa | Descrição |
| --- | --- |
| Planejamento | Estudar o contexto e os documentos existentes, definir escopo e objetivo da sessão, selecionar participantes, obter autorizações e preparar roteiros. |
| Condução | Execução da técnica em campo, com escuta ativa, foco nos objetivos, gestão do tempo e estímulo à colaboração. |
| Registro | Documentação sistemática de informações, dados, opiniões e descobertas coletadas. |
| Validação | Retorno aos participantes para revisar, confirmar e validar o entendimento documentado. |

## 15.3 Entrevista × Questionário

| Técnica | Útil quando | Principal vantagem | Principal limitação |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrevista | Compreender processos complexos, opiniões detalhadas e pontos de vista de usuários-chave. | Flexibilidade e captação de nuances. | Consome muito tempo; inviável para grandes contingentes. |
| Questionário | Coletar dados de público numeroso ou disperso geograficamente. | Baixo custo por respondente e alcance rápido. | Baixa profundidade; ausência de interação em tempo real. |

As duas técnicas são complementares: o questionário mapeia o cenário geral e identifica tendências; a entrevista aprofunda os detalhes e as justificativas por trás dos dados.

## 15.4 Planejamento do levantamento — Projeto Luvia

| Elemento | Planejamento do grupo |
| --- | --- |
| Empresa/cliente | Mentoria online — Lilian Mesquita Ambrósio |
| Problema que motiva o projeto | Organização de agenda, pagamentos, administração de conteúdos, etapas do processo de cada cliente, evolução de cada mentorado e escalabilidade do negócio. |
| O que ainda precisamos compreender | Até qual problema conseguimos solucionar e até quanto o processo poderá ser automatizado. |
| Quem será entrevistado | Mentor (Lilian), administrador, social media, marketing e mentorado. |
| Objetivo da entrevista | Levantar necessidades e requisitos da aplicação. |
| Por que essas pessoas | Porque compõem todo o processo de trabalho atual. |
| Objetivo do questionário | Facilitar a análise de necessidades com maior precisão e prospectar evoluções do software. |
| Quem responderá | Todos os envolvidos citados da empresa. |
| Por que esse público | Por fazerem parte de etapas importantes do processo, cuja rotina ainda é manual. |
| Como entrevista e questionário serão combinados | Observando padrões de resposta, necessidade, comportamento e rotina de trabalho, cruzando com resultados esperados. |

## 15.5 Roteiro de entrevista

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Entrevistado | Leandro Nardi |
| Papel na empresa | Social media e marketing digital |
| Relação com o problema | Geração e administração de conteúdo, baseado em aulas programadas e ministradas |
| Objetivo da entrevista | Entender os gargalos da operação, automação e possíveis escalabilidades do negócio |
| Duração prevista | 45 minutos para cada entrevistado |
| Forma de registro | Documentação descritiva e narrativa das respostas |

### 15.5.1 Tópicos a investigar

Explicar o passo a passo da captação do cliente, realização da mentoria e pós-atendimento;

Qual etapa consome mais tempo ou desgaste diário;

Onde ficam armazenados os dados dos alunos (conteúdos e administrativos), históricos e cronogramas;

Quais ferramentas digitais o cliente utiliza ou tenta utilizar e o que falta de integração;

Se pudesse automatizar uma tarefa, qual seria a primeira a ser eliminada para dobrar o volume sem colapsar.

### 15.5.2 Perguntas de aprofundamento

Você poderia dar um exemplo prático de como a ausência de um repositório centralizado de aulas passadas impacta na hora de preparar novos conteúdos?

O que acontece quando ocorre um horário duplicado ou um conflito na agenda manual de mentorias?

Quais ferramentas ou etapas específicas de automação (como n8n, IA ou transcrições) trariam maior alívio imediato para a gestão do seu tempo?

### 15.5.3 Pergunta aberta final

"Há algum outro detalhe, dor operacional ou visão de futuro sobre a sua rotina de mentorias e produção de conteúdos que você gostaria de acrescentar e que ainda não abordamos nesta entrevista?"

## 15.6 Questionário — Objetivo e público

| Elemento | Descrição |
| --- | --- |
| Objetivo | Analisar necessidades com maior precisão e prospectar evoluções do software. |
| Público-alvo | Mentores, alunos executivos e demais envolvidos na operação. |
| Quantidade estimada | 15 a 30 respondentes. |
| Relação com a entrevista | Complementar: o questionário mapeia o cenário geral; a entrevista aprofunda os detalhes. |

## 15.6.1 Questões do questionário

| Pergunta | Tipo | O que pretendemos descobrir |
| --- | --- | --- |
| Qual é a sua principal atividade profissional? | Múltipla seleção | Identificar o nicho dos respondentes. |
| Quantas horas por semana você gasta com tarefas administrativas? | Escala (1 a 5) | Mensurar o impacto operacional. |
| Você utiliza alguma ferramenta integrada para gerenciar agenda e clientes? | Múltipla seleção | Descobrir ferramentas já utilizadas. |
| Onde ficam centralizadas as informações de desempenho e conteúdos? | Múltipla seleção | Verificar dispersão de dados. |
| Você perde prazos de pagamento com frequência? | Escala (1 a 5) | Medir o impacto financeiro da falta de controle. |
| Com que frequência ocorrem conflitos de agenda? | Escala (1 a 5) | Medir a frequência de erros de agendamento. |
| Você tem dificuldade em localizar gravações e materiais antigos? | Escala (1 a 5) | Medir a dor de perda de conteúdo. |
| Quanto tempo você gasta por semana organizando conteúdo para alunos? | Múltipla seleção | Dimensionar carga de trabalho. |
| Você usaria uma plataforma centralizada de gestão? | Sim/Não | Validar interesse na solução. |
| Qual funcionalidade seria mais valiosa para você? | Aberta curta | Priorizar funcionalidades conforme o usuário. |
| Você estaria disposto a migrar de planilhas para uma plataforma? | Sim/Não | Medir resistência à mudança. |
| Como você prefere acessar a plataforma? | Múltipla seleção | Definir prioridade mobile vs. desktop. |

# 16. PERFIL DO CLIENTE E ÁREA DE ATUAÇÃO

## 16.1 Cliente/Parceira

A cliente/parceira do projeto Luvia é a mentora Lilian Mesquita Ambrósio, profissional autônoma que atua com mentoria em comunicação profissional bilíngue (inglês e português corporativo) para executivos de alto padrão (high ticket).

## 16.2 Perfil do cliente

### 16.2.1 Cliente interno

A própria mentora Lilian e sua equipe de apoio (social media, marketing), que utilizam o sistema para gerenciar a operação diária.

### 16.2.2 Cliente externo

Executivos high ticket que contratam as mentorias personalizadas de comunicação profissional bilíngue.

### 16.2.3 Cliente ativo

Alunos com contrato vigente e aulas em andamento, cadastrados na plataforma com status ativo.

### 16.2.4 Cliente inativo

Alunos que encerraram o contrato ou pausaram as mentorias. Permanecem no sistema para fins de histórico e possível reengajamento.

### 16.2.5 Cliente satisfeito

Alunos que renovam o contrato, indicam a mentora para outros executivos e apresentam progresso consistente no aprendizado.

### 16.2.6 Cliente insatisfeito

Alunos que apresentam cancelamentos frequentes, atrasos de pagamento, ausência de engajamento nas tarefas ou feedback negativo. O sistema contribui para identificar esses casos precocemente por meio dos indicadores de frequência, progresso e diário de bordo.

## 16.3 Estratégias de relacionamento com o cliente

| Estratégia | Descrição |
| --- | --- |
| Manter clientes | Notificações diárias consolidadas, acompanhamento de progresso, acesso facilitado a materiais e visão clara do dia. |
| Recuperar clientes perdidos | Gestão de leads e histórico de alunos inativos para campanhas de reengajamento. |
| Feedback | Coleta de retorno por meio do diário de bordo e do acompanhamento contínuo. |
| Sugestões | Registro de sugestões no diário e análise pelo mentor. |
| Promoções | Pacotes de aulas e condições especiais para alunos de longo prazo (campo desconto_imagem e pacotes). |

## 16.4 Área de atuação

### 16.4.1 Microrregião (região inicial de implementação)

A implementação inicial do Luvia ocorrerá na região de Itapira — SP e microrregiões vizinhas, onde a cliente/parceira Lilian Mesquita Ambrósio já atua. Nessa fase, o foco é validar o MVP em um contexto real, com acompanhamento próximo e ajustes rápidos.

### 16.4.2 Macrorregião (expansão após consolidação)

Após a consolidação na microrregião, o Luvia poderá expandir-se para:

Todo o estado de São Paulo, alcançando mentores de outras cidades;

Demais estados brasileiros, por meio de campanhas de marketing digital;

Criação de novos produtos/serviços escaláveis (conteúdos gravados, mentorias em grupo);

Possível internacionalização para mentores que atuam com comunicação profissional em outros idiomas.

# 17. IDENTIDADE VISUAL LUVIA

## 17.1 Conceito e autoria

O conceito visual do Luvia foi desenvolvido por Bruno H., integrante da equipe, com base em pesquisa de psicologia das cores e em entrevistas com potenciais usuários. A proposta busca afastar-se de paletas coloridas que confundem o utilizador (como Google Classroom) ou pouco contrastantes (como Microsoft Teams).

## 17.2 Origem e significado do nome

O nome Luvia é formado pela junção de dois elementos:

LU — remete à ideia de Iluminação/lua (fonte de luz);

VIA — do latim via (estrada, caminho, rua).

Resultado: "A iluminação para seu futuro..." ou "Iluminando seu aprendizado", reduzido para Luvia. O nome é simples, curto, impactante, de pronúncia agradável e fácil memorização.

## 17.3 Logo conceitual

A logo mostra um garoto com seu notebook, descansando/sentado em uma lua crescente. A leitura remete a: "A lua ilumina seu aprendizado". O notebook foi escolhido por o produto ser distribuído digitalmente, mas pode ser adaptado para um livro, caso a mensagem precise ser mais clara.

## 17.4 Paleta de cores e psicologia

| Cor | Hex | Significado |
| --- | --- | --- |
| Amarelo lunar noturno sútil | #fff5c0 | Destaque, iluminação, realce de elementos clicáveis (o caminho iluminado pela lua). |
| Azul serene (puxado para o violeta) | #1a182d | Serenidade, quietude, reflexão, silêncio, confiança, estabilidade (fundo da floresta). |
| Verde floresta levemente realçado pela noite | #5c715e | Crescimento, relaxamento, aconchego, elegância, sofisticação, sobriedade (árvores da floresta). |

## 17.5 Metáfora visual

"A LUA (amarela) realça o caminho a se trilhar durante sua jornada de aprendizado na floresta ESCURA (azul) em direção ao CRESCIMENTO (verde) para o sucesso."

## 17.6 Tipografia

A tipografia escolhida é serifada, com sofisticação, simplicidade e elegância, remetendo a algo "como a capa de uma revista". Carrega uma grande mensagem de impacto com leveza.

## 17.7 Justificativa geral

O design Luvia tem como objetivo evitar a fadiga visual causada por cores quentes (comumente usadas por instituições de ensino), que podem ser massantes e estressantes. A paleta escolhida mantém o utilizador dentro do site por mais tempo, com conforto visual e sensação de elegância — alinhada ao propósito do produto: reduzir a sensação de prazos e obrigações, tornando o aprendizado mais leve.

# 18. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA (RSL)

## 18.1 Introdução e justificativa

Com o avanço da economia digital e a expansão do ensino à distância, a prestação de serviços de mentoria online consolidou-se como um modelo de negócio altamente viável. No entanto, a operação desse modelo frequentemente esbarra em ineficiências operacionais: o uso de ferramentas desconectadas gera gargalos como duplicação de horários, perda de histórico e dificuldade na reutilização de conteúdos educacionais.

Esta RSL tem como objetivo investigar o estado da arte no desenvolvimento de sistemas web voltados para a gestão de agendamentos, automação de processos educacionais e criação de repositórios de conteúdos, justificando a necessidade do desenvolvimento de uma solução integrada.

## 18.2 Pergunta de pesquisa (questão norteadora)

"De que maneira sistemas web de gestão de agendamentos e repositórios de conteúdos educacionais podem otimizar a eficiência operacional e viabilizar a escalabilidade de profissionais prestadores de serviços de mentoria online?"

## 18.3 Metodologia de busca e seleção

Bases de dados utilizadas:

Google Acadêmico;

IEEE Xplore;

Repositórios Institucionais de Trabalhos Acadêmicos.

Strings de busca (palavras-chave):

("sistema web" OR "web application") AND ("mentoria online" OR "online mentoring") AND ("agendamento" OR "scheduling" OR "gestão de dados");

Critérios de inclusão:

Artigos publicados entre 2020 e 2026;

Estudos sobre automação de processos educacionais e gestão de agenda;

Trabalhos em português ou inglês.

Critérios de exclusão:

Trabalhos focados exclusivamente em ensino presencial empresarial;

Artigos duplicados entre bases;

Literatura cinzenta sem fundamentação técnica ou científica.

## 18.4 Síntese dos achados

Redução de carga operacional: a centralização de dados em sistemas web diminui drasticamente o tempo gasto com busca manual por informações de clientes.

Mitigação de erros de agenda: calendários digitais integrados a regras de negócio eliminam falhas humanas como agendamento duplo e esquecimento de prazos de pagamento.

Transição para a escalabilidade: sistemas com repositórios estruturados de conteúdos funcionam como primeiro passo para digitalização e empacotamento de produtos escaláveis.

## 18.5 Conclusão da RSL

A análise da literatura evidencia uma lacuna clara e recorrente: embora existam ferramentas genéricas de calendário ou planilhas isoladas, há carência de soluções centralizadas e intuitivas que integrem, em uma única plataforma web, o fluxo de captação, agendamento, controle financeiro, histórico de evolução do aluno e repositório de conteúdos voltadas especificamente para o mercado de mentorias. Isso valida diretamente a proposta do software Luvia.